Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului

Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”

Nr. 12  din 14 februarie 2022

Planul de acțiuni

al Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”

pentru anul 2022

| Denumirea acțiunii | Sub-acțiuni | Termen de realizare | Subdiviziunea responsabilă | Indicatori de monitorizare | Referințe la angajamente naționale/ internaționale | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv nr.1: Restructurarea/reingineria proceselor de accesare a serviciilor publice de către cetățeni și agenți economici |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscuri interne: 1. Lipsa de finanțare pentru unele acțiuni 2. Lipsa capacităților (resurselor) AGE pentru implementarea unor acțiuni 3. Nerealizarea în termenii stabiliți a activităților planificate în contextul reingineriei serviciilor publice selectate 4. Tergiversarea procedurilor de achiziții necesare pentru realizarea activităților planificate 5. Calitatea proastă a livrabilelor recepționate de la agenții contractați care necesită efort intern adițional pentru ajustare Riscuri externe: 1. Reticența autorităților terțe implicate în proces în procesul de implementarea a proceselor reinginerite 2. Capacitățile reduse ale instituțiilor publice în domeniul managementului schimbării ar putea periclita sustenabilitatea implementării modelelor noi de prestare 3. Lipsa de experiență a instituțiilor vizate în dezvoltarea SI după metodologia AGILE ar putea afecta termenii de realizare a dezvoltărilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Modernizarea serviciilor de stare civilă | 1.1.1 Acordarea suportului MJ/ASP la modificarea unor acte normative (Codul familiei și Legii privind actele de stare civilă) în scopul modernizării serviciilor de stare civilă | Martie | DIP | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului de lege elaborate și prezentate MJ/ASP pentru a fi promovate; Avizele AGE emise la etapa avizării | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9, acțiunea 1.4.11 din PAG | MGSP |
|  | 1.1.2. Contractarea serviciilor de dezvoltare a Sistemului Evenimente de stare civilă | Aprilie | DIP | Contractul cu compania de dezvoltare a SI ESC semnat |  |  |
|  | 1.1.3 Dezvoltarea SI Evenimente de stare civilă | Decembrie | DIP | Sistemul informațional Evenimente de Stare Civilă dezvoltat |  |  |
|  | 1.1.4 Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului și Regulamentului Sistemului Informațional Evenimente de stare civilă și prezentarea acestuia ASP pentru promovare | Decembrie | DIP SJRU | Proiectul hotărârii Guvernului elaborat și remis ASP pentru promovare; Avizele AGE emise la etapa avizării |  |  |
| 1.2. Modernizarea serviciilor de înregistrare de stat a unităților de drept | 1.2.1. Acordarea suportului MJ/ASP la modificarea unor acte normative în scopul modernizării serviciilor de înregistrare a unităților de drept (în special, titularilor de patentă de întreprinzător, gospodăriilor țărănești, organizațiilor necomerciale) | Martie | DIP SJRU | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului de lege elaborate și prezentate MJ/ASP pentru a fi promovate | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9, acțiunea 1.4.12 din PAG | MGSP |
|  | 1.2.2. Contractarea serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional RSUD | Aprilie | DIP | Contractul cu compania de dezvoltare a RSUD semnat |  |  |
|  | 1.2.3. Contractarea serviciilor de digitizare a arhivei RSUD | Aprilie | DIP | Contractul cu compania de digitizare a arhivei DILUD ASP semnat |  |  |
|  | 1.2.4. Dezvoltarea Sistemului informațional RSUD | Decembrie | DIP | Sistem informațional dezvoltat |  |  |
|  | 1.2.5. Digitizarea Arhivei RSUD | Decembrie | DIP | Arhiva RSUD digitizată |  |  |
|  | 1.2.6. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului și Regulamentului SI RSUD și a planului de tranziție de la utilizarea SI RSUD actual la SI RSUD nou | Decembrie | DIP | Proiectul hotărârii Guvernului elaborat și remis ASP pentru promovare; Avizele AGE emise la etapa avizării |  |  |
| 1.3. Modernizarea serviciilor de asigurări sociale | 1.3.1. Acordarea suportului pentru CNAS/MS în elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului și Regulamentului al Sistemului informațional Protecția Socială | Martie | DIP | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului hotărârii Guvernului elaborat și remis CNAS/MS pentru promovare; Avizele AGE emise la etapa avizării | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9, acțiunea 1.4.16 din PAG | MGSP |
|  | 1.3.2. Contractarea serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional Protecția Socială | Aprilie | DIP | Contractul cu compania de dezvoltare a Sistemului informațional Protecție Socială semnat. |  |  |
|  | 1.3.3. Dezvoltarea Sistemului informațional Protecția Socială | Decembrie | DIP | Sistemul informațional Protecție Socială dezvoltat și aflat în procesul de pregătire pentru testare și implementare. |  |  |
|  | 1.3.4. Acordarea suportului MS/CNAS în elaborarea cadrului normativ aferent modernizării serviciilor de asigurări sociale | Iulie | SJRU DIP | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului hotărârii Guvernului elaborate și prezentate MS/CNAS; Avizele AGE emise la etapa avizării | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9, acțiunea 1.4.10 din PAG | MGSP |
| 1.4. Instituirea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice | 1.4.1. Instituirea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice în parteneriat cu autoritățile publice locale | Februarie | DIP | Cel puțin 15 centre unificate de prestare a serviciilor publice instituite | PAG, cap. VI/Buna guvernare, alin. 11; Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b), acțiunea 1.5.2 din PAG | MGSP |
|  | 1.4.2. Instituirea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice în parteneriat cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare | Aprilie | DIP | Cel puțin 9 centre unificate de prestare a serviciilor publice instituite | PAG, cap. VI/Buna guvernare, alin. 11; Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b), acțiunea 1.5.2 din PAG | MGSP |
| Obiectivul nr.2: Modernizarea și sporirea accesibilității serviciilor publice |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscuri interne: 1. Lipsa de finanțare a unor acțiuni 2. Lipsa capacităților (resurselor umane) AGE pentru implementarea unor acțiuni 3. Tergiversarea procedurilor de achiziții necesare pentru realizarea activităților planificate 4. Calitatea proastă a livrabilelor recepționate de la agenții contractați. 5. Nerealizarea în termenii stabiliți a activităților planificate în contextul modernizării serviciilor publice Riscuri externe: 1. Utilizarea ineficientă a resurselor pentru implementarea unui produs care nu este utilizat de către beneficiarii finali |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) |  | Februarie | SJRU DIP | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare și aprobare în Guvern | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/Transformare digitală, alin.1/Politici pentru diaspora, alin.10, acțiunea 2.1.11 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 2.2. Dezvoltarea serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) pentru livrarea rezultatelor prestării serviciilor publice (actelor) la locul de trai sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare la alegerea beneficiarului serviciului public |  | Martie | DPD DIP | Serviciu funcțional | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/Transformare digitală, alin.1/Politici pentru diaspora, alin. 10, acțiunea 2.1.19 din PAG | MGSP |
| 2.3. Instituirea și dezvoltarea mecanismului universal de depunere a cererilor electronice pentru serviciile publice |  | Martie | DPD DIP | Soluție funcțională | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.1, acțiunea 2.1.18 din PAG | MGSP |
| 2.4. Acordarea suportului pentru MAEIE pentru implementarea soluției unificate de programare la serviciile publice prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare |  | Martie | DIP DPD | Platformă de programare la oficiile consulare (pagină web) elaborată și funcțională | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/Politici pentru diaspora, alin.8, acțiunea 2.1.20. din PAG; Declarația Congresului Diasporei, ediția a IX-a, pct.3 | - |
| 2.5. Introducerea serviciilor prestate proactiv în domeniul asigurărilor sociale |  | Martie | DIP | Cel puțin 2 servicii prestate proactiv | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/Transformare digitală, alin.3, acțiunea 2.1.21 din PAG | - |
| 2.6. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind recunoașterea semnăturilor electronice avansate calificate, bazate pe certificate eliberate de un stat-membru al Uniunii Europene |  | Iunie | DIP SJRU | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare și aprobare în Guvern | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/Transformare digitală, alin.1/Politici pentru diaspora, alin.10, acțiunea 2.1.12 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 2.7. Elaborarea și promovarea cadrului normativ în vederea stimulării utilizării serviciilor electronice și efectuării tranzacțiilor și plăților electronice |  | Iunie | DIP SRJU SGPE | Proiect de lege elaborat și prezentat CS spre promovare și aprobare în Guvern | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin. 5, 15, acțiunea 2.1.15. din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 2.8. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea procedurii de identificare și verificare de la distanță a identității unei persoane prin utilizarea soluției eKYC (Electronic Know Your Customer) |  | Iunie | DIP SJRU | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentată CS spre promovare | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/Transformare digitală, alin. 8, acțiunea 2.1.16 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 2.9. Crearea posibilităților de obținere a identității electronice pentru investitori străini, inclusiv prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare |  | Iunie | DPD SJRU DIP | Serviciu funcțional | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.10, acțiunea 2.1.22 din PAG; Declarația Congresului Diasporei, ediția a IX-a, pct.9 | Granturi de la bugetul de stat |
| 2.10. Crearea Centrului unificat de asistență pentru persoanele care s-au confruntat cu dificultăți în utilizarea și recunoașterea documentelor și tranzacțiilor electronice |  | Decembrie | DIP DPD | Centru funcțional | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin. 4, acțiunea 2.1.23 din PAG | - |
| 2.11. Extinderea numărului de servicii, taxe, impozite și alte plăți care pot fi încasate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), inclusiv cele locale |  | Decembrie | SGPE | Disponibilitatea de plată a serviciilor, impozitelor, taxelor, plăților pentru amenzi și majorări de întârziere (penalități) și altor plăți în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.15, acțiunea 2.1.24 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 2.12. Elaborarea și promovarea cadrului normativ pentru a permite distribuirea plăților din contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor către persoanele juridice |  | Decembrie | SJRU DPD | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS pentru promovare | Transferat din 2021 | Granturi de la bugetul de stat |
| Obiectiv nr.3: Digitalizarea sectorului public |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscuri interne: 1. Lipsa de finanțare a unor acțiuni 2. Lipsa capacităților (resurselor) AGE pentru implementarea unor acțiuni 3. Nerealizarea în termenii stabiliți a activităților planificate în contextul digitalizării sectorului public 4. Tergiversarea procedurilor de achiziții necesare pentru realizarea activităților planificate. 5. Calitatea proastă a livrabilelor recepționate de la agenții contractați. Riscuri externe: 1. Produsul implementat nu este utilizat de către beneficiari |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Implementarea soluției tehnice de identitate electronică mobilă fără dispozitive specializate pe partea semnatarului |  | Martie | DIP | Soluție funcțională | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap VI/ Transformare digitală, alin.8, acțiunea 2.1.9 din PAG | - |
| 3.2. Dezvoltarea și implementarea Registrului de stat al serviciilor publice |  | Iunie | DIP DPD | Soluție funcțională | Acordul de Asociere, art.22 lit.(b), acțiunea 2.1.8 din PAG | MGSP |
| 3.3. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la Portalul serviciilor publice |  | Septembrie | SJRU DPD | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b), acțiunea 2.1.17 din PAG | MGSP Granturi de la bugetul de stat |
| 3.4. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modul de extindere a capacității platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), utilizând resurse informaționale ale prestatorilor de servicii de cloud din domeniul public (cloud hibrid) |  | Aprilie | DIP SJRU | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare și aprobare în Guvern | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/Transformare digitală, alin.1/Politici pentru diaspora, alin.10, acțiunea 2.1.13 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.5. Modernizarea Portalului guvernamental de date, componenta Date deschise | 3.5.1. Elaborarea caietului de sarcini/ToR pentru consultantul care va asigura gestionarea activităților de date deschise | Martie | DIP | Caiet de sarcini/ToR elaborat | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9, acțiunea 1.4.13 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
|  | 3.5.2. Contractarea consultantului responsabil de date deschise | Iunie | DIP DMI | Consultant angajat |  |  |
|  | 3.5.3. Elaborarea caietului de sarcini pentru modernizarea componentei de date deschise a portalului guvernamental de date | August | DIP | Caiet de sarcini elaborat |  |  |
|  | 3.5.4. Modernizarea componentei de date deschise a portalului guvernamental de date | Decembrie | DIP | Noi funcționalități ale componentei de date deschise a portalului dezvoltate |  |  |
| 3.6. Automatizarea publicării celor mai populare seturi de date expuse pe Portalul guvernamental de date, componenta Date deschise |  | Decembrie | DPD | Numărul de seturi de date publicate în regim automatizat | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9, acțiunea 1.4.14 din PAG | - |
| 3.7. Identificarea noilor seturi de date pentru deschidere și publicare pe Portalul guvernamental de date, componenta Date deschise |  | Decembrie | DPD | Număr de seturi de date deschise și publicate | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9, acțiunea 1.4.15 din PAG | - |
| 3.8. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind revizuirea cadrului normativ în materie de publicare a datelor guvernamentale deschise |  | Iunie | SJRU DPD | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare și aprobare în Guvern | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/Transformare digitală, alin.1/Politici pentru diaspora, alin.10, acțiunea 2.1.14 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.9. Actualizarea cadrului normativ cu privire la schimbul de date și interoperabilitate |  | Martie | SSDI, SRJU | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare și aprobare în Guvern |  | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.10. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de digitalizare |  | Martie | DIP DPD SJRU | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare | Legea nr.467/2003, art. 23 alin. (2), acțiunea 2.2.10. din PAG | MGSP |
| 3.11. Acordarea suportului CS și APP la elaborarea cadrului normativ în vederea realizării licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic |  | Martie | DIP SRJU | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului hotărârii Guvernului elaborate și prezentate CS/APP; Avizele AGE expediate | Acordul de Asociere, art.22 lit.(b), acțiunea 2.2.11 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.12. Asigurarea fiscalizării tranzacțiilor de comerț electronic, inclusiv a celor realizate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) |  | Martie | SGPE | Soluție funcțională | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.15, acțiunea 2.2.19 din PAG | MGSP |
| 3.13. Dezvoltarea serviciului guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva) | 3.13.1. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva) | Aprilie | SJRU | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS pentru promovare | PAG, cap.VI/Transformare digitală, alin.7, acțiunea 2.2.7 din PAG | MGSP |
|  | 3.13.2. Elaborarea Caietului de Sarcini pentru serviciul guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva) | Aprilie | DIP | Caiet de sarcini elaborat |  |  |
|  | 3.13.3. Contractarea companiei pentru dezvoltarea serviciului guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva) | August | DIP DMI | Compania contractată |  |  |
|  | 3.13.4. Dezvoltarea serviciului guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva) | Decembrie | DIP | MVP dezvoltat și funcțional |  |  |
| 3.14. Acordarea suportului MJ/ANA la elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind utilizarea serviciului guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva) |  | Septembrie | SRJU DPD DIP | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului hotărârii Guvernului elaborate și prezentate MJ/ANA; Avizele AGE expediate | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.7, acțiune 2.2.17. din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.15. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind revizuirea cadrului normativ de funcționare a Registrului actelor locale, în vederea modernizării acestuia |  | Aprilie | SJRU | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare | PAG, cap. VI/ Administrație publică și autonomie locală, alin.11, acțiunea 2.2.12 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.16. Implementarea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat |  | Iunie | DIP DPD | Soluție funcțională | Legea nr.71/2007, art. 7, acțiunea 2.2.6. din PAG | - |
| 3.17. Elaborarea proiectului de lege privind guvernanța datelor și regimul juridic aplicabil acestora |  | Iunie | DIP DPD SJRU | Proiect de lege elaborat și prezentat CS pentru promovare și aprobare de Guvern | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.13 și 27, acțiunea 2.2.14. din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.18. Acordarea suportului MEC la instituirea soluției de depunere on-line a actelor pentru admiterea la toate instituțiile de învățământ superior din țară |  | Iunie | DIP DPD | Soluție funcțională | Acordul de Asociere, art.22 lit.(b), acțiunea 2.2.20. din PAG | - |
| 3.19. Elaborarea cadrului normativ în vederea excluderii hârtiei din circuitul documentelor în sectorul public |  | Iunie | SJRU | Proiect de lege elaborat și prezentat CS pentru promovare și aprobare de Guvern | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.6, acțiunea 2.2.13 din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.20. Dezvoltarea și instituirea platformei digitale unice pentru autoritățile publice locale „e-APL” | 3.20.1. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Conceptului platformei digitale unice pentru autoritățile publice locale „e-APL” | Aprilie | DIP SJRU | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS spre promovare | PAG, cap. VI/Administrație publică și autonomie locală/alin.11, acțiunea 16.5.1 din PAG | MGSP |
|  | 3.20.2. Elaborarea Caietului de sarcini pentru platforma digitală unice pentru autoritățile publice locale „e-APL” | Aprilie | DIP | Caiet de sarcini elaborat |  |  |
|  | 3.20.3. Contractarea companiei pentru dezvoltarea platformei digitală unice pentru autoritățile publice locale „e-APL” | August | DIP DMI | Companie de dezvoltare elaborată |  |  |
|  | 3.20.4. Dezvoltarea platformei digitală unice pentru autoritățile publice locale „e-APL” | Decembrie | DIP | MVP dezvoltat și funcțional |  |  |
| 3.21. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri în vederea eficientizării modului de dezvoltare și administrare a sistemelor informaționale de stat |  | Iulie | DIP | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS pentru promovare | Legea nr.71/2007 cu privire la registre, art. 7, acțiunea 2.2.8 din PAG pentru anii 2021-2022 | - |
| 3.22. Instituirea soluției de realizare a licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic | 3.22.1. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Conceptului soluției de realizare a licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic | Iunie | DIP SJRU | Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Conceptului soluției de realizare a licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic elaborate și înaintat CS spre promovare | Acordul de Asociere, art.22 lit.(b), acțiunea 2.2.21. din PAG | - |
|  | 3.22.2. Elaborarea Caietului de sarcini pentru soluția de realizare a licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic | Martie | DIP DPD | Caiet de sarcini elaborat |  | - |
|  | 3.22.3. Contractarea companiei pentru dezvoltarea soluției de realizare a licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic | Mai | DIP DMI | Companie contractată |  | - |
|  | 3.22.4. Dezvoltarea soluției de realizare a licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic | Septembrie | DIP | MVP dezvoltat și funcțional |  | - |
| 3.23. Acordarea suportului pentru CS și APP pentru elaborarea și aprobarea cadrului normativ în vederea realizării licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic |  | Martie | DIP SJRU | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului elaborate și prezentate; Avizele AGE elaborate și expediate | Acordul de Asociere, art.22 lit.(b) | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.24. Elaborarea proiectului de lege cu privire la inovare în domeniul tehnologiei informației în sectorul public |  | Septembrie | SRJU DPD DIP DII | Proiect de lege elaborat și prezentat CS pentru promovare și aprobare de Guvern | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.25, acțiunea 2.2.16. din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.25. Acordarea suportului MJ la ajustarea cadrului normativ în scopul atribuirii mandatului persoanelor autorizate prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) |  | Septembrie | SRJU DPD | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului hotărârii Guvernului elaborate și prezentate MJ; Avizele AGE expediate | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.24, acțiunea 2.2.15. din PAG | Granturi de la bugetul de stat |
| 3.26. Monitorizarea și raportarea gradului de satisfacție a cetățenilor față de serviciile publice oferite |  | Noiembrie | SME | Ponderea cetățenilor satisfăcuți de serviciile publice prestate. Sondaj realizat. Raportul analitic (RO, RU, ENG) publicat pe pagina web a AGE și remis părților interesate Sondajele de tip exit-poll efectuate. Rapoartele analitice publicate pe pagina web a AGE și emise părților interesate | PAG, cap. VI/Administrație publică și autonomie locală, alin. 1, acțiunea 16.5.5 din PAG | MGSP |
| 3.27. Elaborarea Strategiei de comunicare în domeniul transformării digitale a sectorului public |  | Decembrie | SRPP SRJU | Strategie aprobată | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin. 12, acțiune 2.2.18 din PAG | MGSP Granturi de la bugetul de stat |
| 3.28. Consolidarea, extinderea și fortificarea infrastructurilor digitale din sectorul public, inclusiv a centrelor de date și a rețelelor informaționale, cu aplicarea măsurilor de defensivă cibernetică |  | Decembrie | DIIGD SACSI DPD | Număr de centre de date consolidate | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.23, acțiunea 2.2.22 din PAG | - |
| 3.29. Instituirea Monitorului Oficial al Republicii Moldova electronic |  | Decembrie | DIP SRJU | Soluție funcțională | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 1, acțiunea 1.3.5 din PAG | - |
| 3.30. Acordarea suportului Ministerului Justiției la implementarea circuitului electronic al proiectelor de acte normative (e-Legislație) |  | Decembrie | SJRU DIP | Soluție funcțională | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 1, acțiunea 1.3.6 din PAG | - |
| 3.31. Acordarea suportului MS la elaborarea cadrului normativ pentru implementarea conceptului de fișă medicală electronică unică a pacientului, accesibilă la necesitate pentru toate instituțiile și laboratoarele medicale (publice și private) |  | Decembrie | DIP | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului hotărârii Guvernului elaborate și prezentate MS; Avizele AGE expediate | Acțiunea 10.10.8 din PAG | - |
| 3.32. Acordarea suportului MS/CNAM la elaborarea cadrului normativ pentru implementarea rețetei medicale electronice |  | Decembrie | DIP | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului hotărârii Guvernului elaborate și prezentate MS/CNAM; Avizele AGE expediate | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Debirocratizarea sistemului de sănătate, alin. 6, acțiunea 10.10.9. din PAG | - |
| 3.33. Acordarea suportului MF la crearea platformei de tranzacționare în mod direct a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice pentru extinderea cercului de investitori și crearea condițiilor optime pentru cetățeni de a investi în valori mobiliare de stat |  | Decembrie | DIP DPD DII | Platformă implementată | PAG, cap. VI/ Finanțe publice, alin. 6, acțiunea 13.20.1 din PAG | - |
| 3.34. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea unui model de salarizare a personalului entităților din domeniul tehnologiei informației și comunicației din sectorul public |  | Decembrie | DIP DII | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și prezentat CS pentru promovare | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin. 30, acțiunea 2.2.9 din PAG pentru anii 2021-2022 | - |
| 3.35. Extinderea funcționalităților Serviciului guvernamental de notificare electronică MNotify prin mecanismul de notificare prin SMS |  | Pe parcursul anului | DPD | Funcționalitatea de notificare prin sms dezvoltată Nr de beneficiari integrați cu MNotify | Hotărârea Guvernului 376/2020 | - |
| 3.36. Menținerea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul Împuternicirilor de reprezentare” (MPower) prin adăugarea de noi tipuri de împuterniciri |  | Pe parcursul anului | DPD | Nr. tipuri de împuterniciri adiționale la cele existente. | Hotărârea Guvernului nr.375/2020 | - |
| 3.37. Menținerea Platformei guvernamentale de instruire la distanță (e-Learning) prin adăugarea de noi cursuri |  | Pe parcursul anului | DPD CIFGD | Cel puțin 4 cursuri ale AGE și 3 cursuri externe noi elaborate și disponibile pe platformă | Hotărârea Guvernului nr.411/2020 | MGSP |
| 3.38. Dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului cu blocuri noi de date |  | Pe parcursul anului | DPD SSDI | Nr de blocuri noi de date disponibile pe Portalul guvernamental al antreprenorului. | Hotărârea Guvernului nr.412/2020 | - |
| 3.39. Dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului cu blocuri noi de date |  | Pe parcursul anului | DPD SSDI | Nr. de blocuri noi de date disponibile pe Portalul guvernamental al cetățeanului. | Hotărârea Guvernului nr.413/2020 | - |
| 3.40. Dezvoltarea serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) cu funcționalitatea de încasare a plăților comunale și necomunale |  | Septembrie | SGPE | Serviciul dezvoltat cu funcționalitatea de încasare a plăților comunale și necomunale | Hotărârea Guvernului nr.712/2020 | MGSP |
| Obiectivul nr.4: Dezvoltarea e-democrației și reducerea decalajului digital |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscuri interne: 1. Insuficiență de resurse financiare și umane. 2. Tergiversarea procedurilor de achiziții necesare pentru realizarea activităților planificate. 3. Calitatea proastă a livrabilelor recepționate de la agenții contractați. Riscuri externe: 1. Lipsă de cooperare sau receptivitate redusă din partea partenerilor față de inițiativele AGE privind organizarea activităților comune. 2. Situația epidemiologică complicată, care ar face imposibilă desfășurarea activităților planificate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Acordarea suportului ME și MEC la elaborarea Programului privind organizarea și desfășurarea campaniilor de reducere a decalajului digital și dezvoltarea competențelor IT |  | Februarie | CIFGD SRPP | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului Programului elaborate și prezentate ME și MEC; Avizele AGE expediate | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin. 12, acțiunea 2.3.2. din PAG | - |
| 4.2. Implementarea soluției unificate de transmitere, recepționare și gestionare a petițiilor |  | Mai | DIP DPD | Soluție funcțională | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.11, acțiunea 2.3.3. din PAG | - |
| 4.3. Acordarea suportului către CS și MJ pentru elaborarea și aprobarea cadrului normativ în scopul instituirii unei soluții unificate de transmitere, recepționare și gestionare a petițiilor |  | Mai | DIP SJRU | Propuneri pentru cadru normativ elaborate și transmise CS și MJ; Avizele AGE elaborate și transmise | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin. 11 | - |
| 4.4. Implementarea soluției unificate pentru consultări, sondaje și stimulare a activismului civic |  | Decembrie | DIP | Soluție funcțională | Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin. 12, acțiunea 2.3.4 din PAG | - |
| 4.5. Organizarea și desfășurarea campaniilor de reducere a decalajului digital |  | Pe parcursul anului | SRPP CIFGD | Număr de campanii realizate | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin. 12, acțiunea 2.3.5. din PAG | Granturi de la bugetul de stat MGSP |
| 4.6. Organizarea și desfășurarea activităților de instruire cu organizații/autorități publice centrale și locale, cât și cetățeni sau mediul de afaceri, în calitatea lor de potențiali utilizatori ai serviciilor publice în scopul susținerii incluziunii digitale, promovării și dezvoltării serviciilor electronice |  | Pe parcursul anului | CIFGD | Nr. activităților de instruire organizate Nr. beneficiarilor la instruiri | Hotărârea Guvernului 760/2010 | Granturi de la bugetul de stat |
| 4.7. Implementarea Strategiei de comunicare și parteneriate pentru anii 2021-2024 a AGE și a Planului de acțiuni |  | Pe parcursul anului | SRPP | Ponderea activităților realizate din totalul celor planificate pentru 2022; Raport privind implementarea Strategiei pentru 2022 elaborat și prezentat conducerii AGE | Decizia Consiliului AGE nr.10 din 28 iunie 2021 | Granturi de la bugetul de stat MGSP |
| Obiectivul nr.5: Asigurarea unui nivel înalt de securitate cibernetică, prin dezvoltarea capacităților de reziliență cibernetică și cooperare internațională în domeniul securității informaționale |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscuri interne: 1. Lipsa sau insuficiența resurselor (financiare și/sau umane) pentru aplicarea unor cerințe specifice de securitate cibernetică în cadrul infrastructurii TIC aflate în gestiunea AGE, ce poate afecta imaginea AGE prin scăderea calității și securității produselor/serviciilor livrate. 2. Lipsa sau insuficiența resurselor financiare pentru contractarea serviciilor de audit al infrastructurilor TIC și/sau pentru certificarea specialiștilor în domeniul securității cibernetice din cadrul autorităților publice. 3. Ratarea unor oportunități de afaceri și de consolidare a încrederii cetățenilor privind securitatea datelor în cadrul serviciilor electronice publice, datorită faptului că AGE nu deține certificatul standardului de securitate ISO27001. Riscuri externe: 1. Neprezentarea, prezentarea tardivă sau necalitativă de către autoritățile/instituțiile publice a rezultatelor implementării recomandărilor auditului de securitate cibernetică și raportarea incompletă a acțiunilor întreprinse. 2. Număr mare de activități stabilite în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024, pentru care AGE este partener, ce implică volum de lucru sporit/imprevizibil, respectiv timp suplimentar pentru realizare. 3. Apariția unor blocaje sau a unor neregularități/abateri în conlucrarea cu autoritățile publice, ca urmare a modificărilor legislative și a apariției unor evenimente determinate cu precădere de schimbările din mediul politic, economic și social. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Acordarea suportului ME la elaborarea proiectului de lege privind securitatea rețelelor și sistemelor informaționale |  | Decembrie | SACSI SRJU | Propuneri pentru versiunea inițială a proiectului legii elaborate și prezentate ME; Avizele AGE expediate | PAG, cap. VI/ Transformare digitală, alin. 22; Transpune: Directiva (UE) 2016/ 1148 (Directiva NIS), acțiunea 2.7.1 din PAG | - |
| 5.2. Efectuarea auditului de securitate cibernetică a infrastructurilor TIC ale autorităților administrației publice și a altor infrastructuri cibernetice de interes național și monitorizarea implementării rezultatelor auditului de securitate cibernetică |  | Decembrie | SACSI | Raportul de audit privind starea de securitate cibernetică elaborat; Raportul privind implementarea propunerilor auditurilor precedente, elaborat | HG 760/2010 Hotărârea Parlamentului nr.257/2018; Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024, Pilonul I, obiectivul 2, acțiunea 1 | Granturi de la bugetul de stat |
| 5.3. Asigurarea aplicării Cerințelor minime de securitate cibernetică de nivelul II în cadrul prestării serviciilor electronice publice; determinarea direcțiilor de activitate prioritare pentru prevenirea și suprimarea amenințărilor respective |  | Pe parcursul anului | SACSI DPD | Raportul privind modul de aplicare a Cerințelor minime de securitate cibernetică, elaborat | Hotărârea Parlamentului nr.257/2018 Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024, Pilonul I, obiectivul 2, acțiunea 2 | - |
| 5.4. Organizarea, inclusiv împreună cu partenerii străini, a cursurilor de instruire tematică în domeniul securității cibernetice pentru angajații instituțiilor publice |  | Pe parcursul anului | SACSI CIFGD | Numărul de cursuri de instruire realizate. Numărul de persoane instruite | Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024, obiectivul 11, acțiunea 8 (Hotărârea Parlamentului nr.257 din 22.11.2018) | Granturi de la bugetul de stat |
| 5.5. Testarea sistemelor informaționale aflate în gestiunea AGE din perspectiva asigurării calității, acceptării utilizatorului și securității |  | Pe parcursul anului | DPD DIP SACSI | Nr. de sisteme informaționale testate | Hotărârea Guvernului nr.201/2017 subcomponenta 2.3 în cadrul proiectului MGSP. | MGSP |
| 5.6. Dezvoltarea Sistemului de Management al Securității Informației în cadrul AGE și certificarea la standardul de securitate a informației ISO 27001 |  | Decembrie | SACSI | Audit extern efectuat. Certificat ISO27001 obținut | Hotărârea Guvernului nr.201/2017 | - |  |
| Obiectivul nr. 6: Asigurarea eficienței, corectitudinii și transparenței achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscuri interne: 1.Volum de lucru sporit, care implică timp suplimentar pentru realizare. 2. Stabilirea unor sarcini ad-hoc complexe. 3. Fluctuația personalului calificat. Riscuri externe: 1. Neprezentarea, prezentarea tardivă sau necalitativă de către autoritățile/instituțiile publice spre coordonare/avizare a Propunerilor de buget a cheltuielilor pentru TIC, a Planurilor generale de achiziții pentru TIC și nemijlocit a achizițiilor. 2. Neglijarea de către autoritățile/instituțiile publice a coordonării cu AGE a procesului de dezvoltare a infrastructurii, a resurselor și sistemelor informaționale de stat. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Coordonarea propunerilor de buget ale autorităților/ instituțiilor publice aferente cheltuielilor pentru (TIC) |  | Pe parcursul anului Decembrie | DIIGD | Nr. propunerilor de buget TIC coordonate. Raport de evaluare a modului de implementare Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației elaborat | Hotărârea Guvernului nr.544/2019 | Granturi de la bugetul de stat |
| 6.2. Coordonarea planurilor generale de achiziții pentru TIC și a modificărilor la Planurile generale ale autorităților/instituțiilor publice |  | Pe parcursul anului Decembrie | DIIGD | Nr. planurilor generale de achiziții TIC coordonate. Nr. Modificărilor la Planurile generale de achiziții pentru TIC coordonate Raport de evaluare a modului de implementare Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației elaborat | Hotărârea Guvernului nr.544/2019 | Granturi de la bugetul de stat |
| 6.3.Coordonarea achizițiilor în domeniul TIC ale autorităților/ instituțiilor publice |  | Pe parcursul anului Decembrie | DIIGD | Nr. avizelor elaborate de coordonare a achizițiilor în domeniul TIC Nr. Ședințelor grupurilor de lucru pentru achiziții la care au participat angajații direcției Raport de evaluare a modului de implementare Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației elaborat | Hotărârea Guvernului nr.544/2019 | Granturi de la bugetul de stat |

Abrevieri:

DIP 	– 	Direcția implementare proiecte;

DPD 	– 	Direcția platforme digitale;

SSDI 	– 	Serviciul schimb de date și interoperabilitate;

SGPE 	– 	Serviciul gestionare plăți electronice;

DMI 	– 	Direcția management instituțional;

SJRU 	– 	Secția juridică și resurse umane;

SME 	– 	Serviciul monitorizare și evaluare;

SEF 	– 	Serviciul economico-financiar;

SA 	– 	Serviciul achiziții ;

DIIGD                -       Direcția investiții inteligente în guvernarea digitală

SACSI 	– 	Serviciul asigurarea calității și securitatea informației;

CIFGD 	– 	Centrul de inovare și formare în guvernarea digitală.

SAI 	– 	Serviciul audit intern

SRPP 	– 	Serviciul relații publice și parteneriate